# Relatório de evolução do FERSA Care

Situação atual, entregas concluídas e trabalho pendente  |  20 de outubro de 2026

O FERSA Care já tem uma interface web e uma API Spring Boot para catálogo, autenticação e chamados. A base relacional está pronta, conforme informado pela equipe, e será conectada ao ambiente quando estiver disponível no projeto. O banco vetorial, a ingestão de manuais e o RAG ainda precisam ser desenvolvidos; por isso, as telas de IA e CMS continuam demonstrativas.

# Resumo do andamento

| Frente | Situação | O que isso significa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Interface implementada | As telas e fluxos principais existem; parte do conteúdo ainda usa dados simulados. |
| API e segurança | Implementadas no código | Spring Boot tem endpoints de catálogo, chamados e validação de JWT Supabase. |
| Banco relacional | Pronto; conexão pendente | A equipe já possui o banco. Ainda falta configurar o acesso e validar o mapeamento com a API. |
| Banco vetorial e RAG | Pendente | Ainda faltam estrutura vetorial, embeddings, busca de trechos e resposta com fontes. |
| CMS e SharePoint | Pendente / demonstrativo | As telas administrativas atuais não persistem no banco; importação do SharePoint ainda não foi feita. |

# O que já foi concluído

Frontend web com navegação, login, busca de peças, ficha técnica, instalação, lubrificação, ferramentas, problemas, manuais demonstrativos, área de IA, chamados e telas administrativas.

Backend Spring Boot com estrutura REST, segurança stateless baseada em JWT do Supabase, consulta de perfil, catálogo de peças e operações de chamados.

Integração do frontend implementada no código para autenticação Supabase, busca e detalhes do catálogo e abertura, listagem, acompanhamento e atendimento de chamados.

Configuração de CORS e variáveis de ambiente prevista no backend; o frontend já tem arquivo de configuração separado para URL da API e dados públicos do Supabase.

O projeto possui um plano de quatro semanas que organiza ingestão, RAG, CMS, SharePoint e preparação da apresentação.

# O que falta para a integração atual funcionar no ambiente

Preencher a URL e a chave pública anon do Supabase no arquivo de configuração do frontend e as variáveis de banco, JWT e CORS do backend.

Conectar a base relacional já preparada e conferir se tabelas, colunas e dados correspondem às consultas JDBC que o backend espera.

Validar login, busca de peças e ciclo completo de chamados com usuários reais do Supabase; a integração foi escrita, mas não foi validada contra o ambiente da equipe.

# Pendências de produto e dados

Criar a estrutura vetorial com extensão pgvector e tabelas para manuais e chunks, incluindo categorias, estado de processamento e indicação de conteúdo ativo.

Separar e conferir de cinco a dez manuais em PDF com texto selecionável. O plano também prevê confirmar o repositório GitHub, o arquivo .gitignore e a configuração segura da chave do Gemini.

Implementar upload e processamento de PDFs: extração de texto, divisão em chunks, geração de embeddings e gravação no banco vetorial, com estados de processamento e erro.

Implementar busca vetorial top 5 com filtro de manuais ativos e prontos, endpoint de chat/RAG e resposta que devolva fontes. O plano prevê Gemini Flash e resposta explícita quando os manuais não contiverem a informação.

Trocar o CMS demonstrativo por endpoints reais para listar, editar, ativar, desativar, excluir e reprocessar manuais, além do CRUD de categorias e do upload.

Decidir e desenvolver a importação mínima do SharePoint. A sincronização automática permanece fora do escopo do plano atual.

# Próximas etapas sugeridas

| Ordem | Etapa | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conectar e validar o banco relacional | Catálogo, perfis e chamados consultados no banco da equipe. |
| 2 | Preparar o banco vetorial e selecionar manuais | Schema vetorial pronto e conjunto inicial de PDFs conferidos e pesquisáveis. |
| 3 | Construir ingestão e RAG | PDF processado, chunks vetorizados e chat retornando resposta com fontes. |
| 4 | Integrar CMS e finalizar fluxos web | Administração persistente de manuais/categorias e área pública ligada ao RAG. |
| 5 | Validar e preparar apresentação | Dez perguntas avaliadas, bugs corrigidos, README, slides e demonstração ensaiada. |

# Critério para considerar o projeto pronto

A demonstração estará pronta quando a equipe conseguir entrar com um usuário real, consultar dados relacionais, enviar um manual PDF pelo CMS, confirmar sua indexação vetorial e fazer perguntas que retornem resposta e trechos de origem. O roteiro do plano também prevê testar dez perguntas, registrar os acertos, corrigir falhas e preparar README, slides e vídeo de backup.

Observação de escopo  Este relatório considera o plano anexado como roteiro e o código presente na pasta do projeto como evidência de implementação. A existência do banco relacional foi informada pela equipe; a conexão e a validação ainda estão pendentes. Não foi executada compilação nem teste de integração nesta atualização.